# Отчёт для стейкхолдеров: разработка CRM Parcer

Период: 17–27 May 2026 (10 дней)
Продукт: CRM для подбора моряков (Seamens Data, карточка кандидата, документы, шаблоны)

# 1. Краткое резюме

За 10 дней команда доработала CRM в четырёх направлениях: (1) ПОДАЧА и работа со сканами; (2) фильтры Seamens Data по должности и флоту; (3) автоматизация в карточке кандидата (морской стаж и сертификаты); (4) тесты, документация и тестовые данные для приёмки.

Часть изменений уже в репозитории (коммит от 21.05.2026); значительный объём реализован в рабочей ветке и готов к коммиту и выкладке на стенд.

# 2. Что сделано по блокам

## 2.1. ПОДАЧА (пакеты документов) — в репозитории

| Функция | Зачем бизнесу |
| --- | --- |
| Формирование пакетов ПОДАЧА | Быстрая отправка комплекта документов по кандидату |
| Конвертация сканов в PDF | Единый формат для архива и пересылки |
| Правила именования файлов | Понятные имена (должность, фамилия, тип документа) |
| Расширенное тестовое покрытие | Меньше регрессий при релизах |

## 2.2. Seamens Data — фильтры «Должность» и «Флот»

Проблема: разные формулировки в анкетах не находились фильтром или давали ложные совпадения.

Должность в списке — только из первой заявки (position_applied_for / rank_applied_for).

Флот в списке — только из последнего контракта в морском стаже (vessel_type по дате посадки).

Нормализация: словари синонимов, 25 канонических должностей, 16 типов судов.

Исправлены баги: «CO» не цеплял Second Officer; «CE» — слово officer; фильтр совпадает с колонкой.

Справочник флота (16 типов):

Bulk Carrier, General Cargo Vessel, Container Vessel, LNG Carrier, LPG Carrier, Oil/Chemical Tanker, Chemical Tanker, Crude Oil Tanker, VLCC, Tug, Passenger Vessel, Offshore Vessel, Heavy-Lift Vessel, Reefer, Ro-Ro, Multi-Purpose Vessel — с полным списком синонимов.

Документация: docs/SEAMENS_DATA_FILTERS_RU.md

## 2.3. Карточка кандидата — Sea service (морской стаж)

| Функция | Поведение |
| --- | --- |
| Duration | Автоматически из дат From/To: лет/месяцев/дней (напр. 0/4/11), оба дня включительно |
| Reason of Discharge | По умолчанию EOC, поле редактируемое |
| Rank и Должность | Одно поле БД rank_on_vessel; в UI две колонки (дублирование отображения) |

## 2.4. Карточка кандидата — Certificates (сертификаты)

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| +5 лет (по умолчанию) | Дата окончания = выдача + 5 календарных лет (или выдача = окончание − 5 лет) |
| Unlimited | Без даты окончания, в таблице «Unlimited» |
| Другое | Обе даты вручную; кнопка «Применить +5 лет» пересчитывает вторую дату |

Блок доступен при добавлении и при редактировании любого сертификата (не только при неполных датах из анкеты).

## 2.5. Тестовые данные и окружение

| Инструмент | Назначение |
| --- | --- |
| seed_full_demo_candidates.py | 50 полных анкет DemoSeaman001–050 со всеми секциями и PDF-сканами |
| seed_filter_test_candidates.py | Лёгкие записи для проверки фильтров |
| Docker | Локальный стенд UI + API + БД для приёмки |

## 2.6. Документация и качество

Обновлены README, INTERFACE_GUIDE, USER_SCENARIOS, QA_REQUIREMENTS.

70+ автотестов: фильтры, нормализация, стаж, сертификаты, миграция.

Runbook: docs/normalize_migration_runbook.md

# 3. Статус поставки

| Статус | Содержание |
| --- | --- |
| В git (main) | ПОДАЧА, сканы PDF, тесты по пакетам |
| Готово локально | Фильтры Seamens Data, 16 флотов, стаж, сертификаты, сиды, доки, тесты |
| Рекомендация | Релиз-коммит + smoke: фильтры, карточка, сертификаты, стаж |

# 4. Ценность для бизнеса

Рекрутеры получают предсказуемый поиск по должности и типу судна, меньше ручного ввода в стаже и сертификатах, единые правила сроков (+5 лет / Unlimited) и готовый демо-набор для обучения и приёмки. Снижается риск ошибок в фильтрах и расхождений между колонкой в списке и фактической выборкой кандидатов.

# 5. Сценарий демо (5 минут)

Seamens Data → фильтры Fleet (16 типов) и Position → список совпадает с колонками.

Карточка → Sea service → даты → автоматический Duration, EOC в причине увольнения.

Certificates → добавить/редактировать → +5 лет / Unlimited / Другое.

Поиск DemoSeaman → 50 тестовых анкет с документами и сканами.

# 6. Ключевые модули (для IT)

app/rank_normalization.py, app/fleet_normalization.py

app/sea_service_duration.py, app/certificate_validity.py

app/frontend: CertificateValidityControls.jsx, SeaServiceSection.jsx, CandidateList.jsx

scripts: normalize_ranks_and_fleet.py, seed_full_demo_candidates.py

Сформировано автоматически · Parcer CRM · 2026-05-27